Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Rut | Carrera | Sede |
| --- | --- | --- | --- |
| Kathleen Ampuero | 19.774.917-2 | Ingeniería en Informática | Viña del Mar |
| Constanza Quiero | 20-397.458-2 | Ingeniería en Informática | Viña del Mar |
| Katalina Pérez | 20.975.835-0 | Ingeniería en Informática | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | EmotionLAB VR |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Análisis de datos, minería de datos, gestión de bases de datos y desarrollo de experiencias inmersivas (VR). |
| Competencias | Gestión de proyectos informáticos, arquitectura y gestión de la información, análisis de requerimientos y desarrollo de soluciones tecnológicas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | EmotionLAB VR es un proyecto de continuidad: existe una versión previa de EmotionLAB orientada a estudiantes de educación superior, y esta fase la reorienta a estudiantes de Enseñanza Media, incorporando gamificación en la experiencia. El proyecto aborda el déficit de gestión emocional que presentan los adolescentes frente a situaciones de alta exigencia, como una exposición oral o una entrevista. A ello se suma que el docente o psicopedagogo que acompaña el proceso no dispone de datos comportamentales que le permitan identificar quién necesita apoyo y en qué momento. El proyecto se situará en la comuna de Viña del Mar, interviniendo directamente en un colegio local con una muestra representativa de al menos 20 estudiantes de Enseñanza Media. La problemática es altamente relevante para la informática moderna, pues combina el uso de tecnología emergente (Realidad Virtual) con la captura, estructuración y transmisión de datos comportamentales que apoyan la toma de decisiones del docente o psicopedagogo con información tangible. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Somos el equipo de desarrollo y diseño de la aplicación. Diseñamos e implementamos una experiencia inmersiva en Realidad Virtual que sitúa al estudiante en una situación de exposición o entrevista, incorporando un ejercicio de respiración guiada antes de exponer y un cierre gamificado de recolección de objetos en una sala acogedora. Somos además las encargadas de la telemetría: la captura de los datos comportamentales registrados durante el recorrido y su transmisión hacia la nube mediante API. La solución contempla una arquitectura de datos capaz de recepcionar, almacenar y limpiar la información capturada durante intervenciones realizadas dos veces por semana durante un mes. Finalmente, estos datos son transmitidos al equipo de IA de EmotionLab, encargado del modelo de clasificación y del dashboard analítico de Inteligencia de Negocios que apoya la toma de decisiones del docente o psicopedagogo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Gestión de la Información y Bases de Datos: Diseño e implementación de la arquitectura de almacenamiento en la nube (AWS, Lambda y Terraform) para los datos comportamentales capturados desde los visores VR. Análisis y Minería de Datos: Estructuración y preparación de los datos comportamentales capturados para su posterior análisis y clasificación por el equipo de IA. Gestión de Proyectos Informáticos: Aplicación de metodologías ágiles para liderar las pruebas de campo y la entrega incremental de valor. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se alinea con nuestros intereses en Ciencia de Datos, Ingeniería de Software y Gestión de Proyectos. Nos permite enfrentarnos a desafíos reales en el procesamiento de datos no estructurados o de series de tiempo generados por dispositivos inmersivos, fortaleciendo competencias en diseño de bases de datos, visualización analítica y liderazgo de proyectos tecnológicos aplicados al ámbito educativo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es totalmente factible de ejecutar dentro del marco de 13 semanas (4 semanas de planificación/documentación y 9 semanas de desarrollo, pruebas de campo y cierre), dejando además un margen de 5 semanas dentro del periodo de 18 semanas del semestre académico. Al tratarse de un proyecto de continuidad, se parte desde una versión previa de EmotionLAB ya desarrollada, lo que reduce el riesgo técnico y permite concentrar el esfuerzo en el rediseño de la experiencia para Enseñanza Media y en la telemetría. - Materiales: Equipos computacionales personales, visores Meta Quest, Unity para el desarrollo de la experiencia y servicios en la nube de AWS (Lambda y Terraform) de uso académico accesible. - Apoyo Institucional: Se cuenta con la infraestructura de Duoc UC y la colaboración del colegio participante mediante la firma de una Carta de Compromiso institucional. - Factores de Riesgo y Mitigación: Dado que se trabaja con estudiantes adolescentes de Enseñanza Media, existe un riesgo asociado a la protección de datos. Esto se mitigará aplicando protocolos de anonimización estricta de datos, cifrado de la información y uso de consentimientos informados firmados por los apoderados. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar y desarrollar una experiencia de Realidad Virtual para la regulación emocional de estudiantes de Enseñanza Media frente a situaciones de exposición o entrevista, junto con la arquitectura de telemetría que captura y transmite los datos comportamentales al equipo de IA, encargado de clasificarlos y generar los insights que apoyan la toma de decisiones del docente o psicopedagogo, durante el segundo semestre de 2026. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la experiencia inmersiva en Realidad Virtual para estudiantes de Enseñanza Media, incluyendo sus escenarios, el ejercicio de respiración guiada y el cierre gamificado. - Construir la arquitectura de telemetría que captura los datos comportamentales del recorrido y los transmite mediante API hacia la nube para su almacenamiento seguro. - Ejecutar pruebas de campo coordinadas con el colegio participante, interviniendo un grupo mínimo de 20 estudiantes, 2 veces a la semana durante 1 mes. - Proteger la privacidad de los datos mediante técnicas de anonimización y cumplimiento de las normativas vigentes sobre información confidencial de estudiantes adolescentes. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El desarrollo del Proyecto APT se abordará utilizando la metodología ágil Kanban, gestionada a través de un tablero visual (GitHub Projects) que permite organizar el flujo de trabajo en columnas de estado (backlog, to do, doing y done). Esta metodología fue seleccionada por su flexibilidad para adaptarse a un proyecto con etapas dependientes entre sí (desarrollo VR, integración de datos y pruebas de campo con el colegio), permitiendo visualizar el avance continuo del equipo y priorizar tareas según su urgencia sin necesidad de sprints rígidos, dado que las pruebas de campo dependen de la disponibilidad del establecimiento educacional participante. El trabajo se organiza en tres fases alineadas con el periodo académico: una fase de planificación y documentación, una fase de desarrollo y ejecución de pruebas de campo, y una fase de cierre y análisis de resultados. Cada integrante gestiona sus tareas mediante tarjetas (cards) en el tablero Kanban, las cuales son revisadas semanalmente por el equipo para garantizar la coordinación y detectar cuellos de botella a tiempo. Funciones, tareas y responsabilidades del equipo: - Constanza Quiero: Responsable de la documentación formal del proyecto (Acta de Constitución, informes de avance y final) y de la gestión de assets del entorno VR (organización, limpieza y estandarización de la librería de assets en Unity, aplicando convenciones de nomenclatura para mantener la trazabilidad del proyecto). - Kathleen Ampuero: Responsable de las pruebas funcionales de la aplicación VR, corrección de errores (bug fixing) y ajuste de detalles de la experiencia inmersiva, además de la generación de las builds APK para su despliegue en los visores. - Katalina Pérez: Responsable de la integración de la API y la conexión con el servidor en AWS, encargándose de la transmisión y disponibilización de los datos capturados durante las sesiones hacia el equipo externo encargado del modelo de Inteligencia de Negocios/IA. Todas las integrantes participan de manera transversal en las pruebas de la aplicación y en el versionamiento del proyecto mediante GitHub. El stack de trabajo contempla Unity para el desarrollo de la experiencia inmersiva, visores Meta Quest como hardware objetivo, AWS con Lambda y Terraform para la infraestructura y la transmisión de datos en la nube, y GitHub junto a GitHub Projects para el versionamiento del código y la gestión del tablero Kanban.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Acta de Constitución del Proyecto | Documento formal que define alcance, objetivos, stakeholders y restricciones del proyecto. | Establece las bases del proyecto y permite validar el entendimiento común entre el equipo y el docente. |
| Avance | Especificación de Requerimientos (ERS/SRS) | Documento con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema VR. | Evidencia el levantamiento técnico previo al desarrollo, base para las pruebas posteriores. |
| Avance | CARTA DE COMPROMISO ENTIDAD INTERESADA | Documento firmado por el establecimiento educacional participante autorizando la intervención. | Demuestra la factibilidad y el respaldo institucional para ejecutar las pruebas de campo. |
| Avance | Prototipo funcional VR (build APK) | Versión intermedia de la aplicación instalable en el visor. | Demuestra el progreso técnico del desarrollo antes de las pruebas de campo. |
| Avance | Tablero Kanban (GitHub Projects) con historial de avance | Captura del estado de tareas del equipo durante el semestre. | Evidencia la aplicación de la metodología y la distribución del trabajo entre integrantes. |
| Avance | Diseño de la experiencia VR | Documento de diseño con los escenarios, el recorrido, la respiración guiada, el cierre gamificado y la identidad visual definidos. | Es el hito que evidencia el trabajo de diseño y desarrollo de la experiencia, alcance principal del equipo. |
| Avance | Servicios en AWS operativos | Cuentas, servicios e infraestructura en la nube (Lambda y Terraform) desplegados y con la API de transmisión funcionando. | Hito que demuestra que la arquitectura de telemetría está operativa y lista para el acoplamiento del equipo de IA. |
| Final | Aplicación VR completa (build final) | Versión final del sistema desplegado y probado en el colegio. | Es el entregable principal que demuestra el cumplimiento del objetivo general. |
| Final | Base de datos con registros de sesiones anonimizados | Repositorio de datos capturados durante las intervenciones, con datos anonimizados. | Evidencia el cumplimiento de los objetivos de arquitectura de datos y protección de privacidad. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Planificación y definición del proyecto | Elaborar el Acta de Constitución, la Especificación de Requerimientos (ERS/SRS) y la Carta Gantt del proyecto, estableciendo alcance, objetivos y cronograma. | Documentación Duoc UC, reuniones de equipo, GitHub Projects | 4 semanas | Constanza Quiero | Depende de la coordinación oportuna del equipo en las primeras semanas. |
| Desarrollo de Soluciones Tecnológicas | Diseño e implementación del entorno VR | Diseñar y programar las escenas y mecánicas de interacción del entorno de Realidad Virtual en Unity, junto con la generación de builds de prueba. | Equipo computacional, Unity, visor VR | 5 semanas | Kathleen Ampuero | Requiere pruebas frecuentes en el visor para validar la experiencia inmersiva. |
| Arquitectura y Gestión de la Información | Construcción de la arquitectura de datos | Diseñar la estructura de base de datos y los mecanismos de captura, almacenamiento y limpieza de los datos generados durante las sesiones. | Motor de base de datos, documentación técnica | 4 semanas | Katalina Pérez | La calidad de los datos capturados depende del correcto etiquetado desde el entorno VR. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Coordinación con el colegio participante | Gestionar la Carta de Compromiso institucional y coordinar con el establecimiento educacional las fechas de intervención. | Carta de Compromiso, correo institucional | 3 semanas | Todas las integrantes | Depende de la disponibilidad y tiempos de respuesta del colegio. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Consentimientos informados | Elaborar y gestionar la firma de los consentimientos informados de los apoderados de los estudiantes adolescentes participantes. | Documentos de consentimiento, apoyo del colegio | 2 semanas | Todas las integrantes | Riesgo si los apoderados no responden a tiempo; se contempla un margen de holgura. |
| Desarrollo de Soluciones Tecnológicas | Ejecución de pruebas de campo | Realizar las intervenciones con un grupo mínimo de 20 estudiantes, dos veces por semana durante un mes, recolectando los datos de sesión. | Visores VR, colegio participante, formularios de captura | 3 semanas | Todas las integrantes | Depende de la asistencia y disponibilidad de los estudiantes del colegio. |
| Arquitectura y Gestión de la Información | Transmisión de datos a la nube | Integrar la API y conectar el servidor en AWS para transmitir los datos capturados hacia el equipo externo encargado del modelo de IA/BI. | AWS (Lambda, Terraform), API, credenciales de acceso | 2 semanas | Katalina Pérez | La disponibilidad del entorno AWS depende de sesiones de activación manual. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Cierre, defensa y entrega final | Consolidar la documentación final, ensayar la presentación y realizar la defensa del proyecto ante el tribunal evaluador. | Documentación final, presentación, tribunal evaluador | 2 semanas | Todas las integrantes | Requiere coordinar horarios del equipo para los ensayos grupales. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 |
| Planificación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e implementación VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinación con colegio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consentimientos informados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transmisión de datos AWS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre y defensa final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.